## Slide 1
软件项目管理
胡小生
教育部-IBM精品课程 北京市精品教材

## Slide 2: 路线图：配置管理计划
1

## Slide 3
2
软件项目管理 第二篇
第 9 章
软件项目配置管理计划

## Slide 4: 类比：房屋建筑工程项目的变更
chapter_9
3

## Slide 5: 软件开发过程是变化的过程
4

## Slide 6: 情景引入:配置管理计划
5

## Slide 7: 本章要点
6
一
一
二
二
三
三
四
四
软件配置管理基本概念
软件配置管理过程
敏捷项目配置管理
案例分析

## Slide 8: 配置管理定义
chapter 9
7
记录软件产品的演化过程
得到精确的产品配置。
最终保证软件产品的完整性、一致性、追朔性、可 控性

## Slide 9: 配置管理的主要功能
chapter 9
8
版本管理
变更管理 其它

## Slide 10: 配置管理的作用
chapter_10
9

## Slide 11: 软件配置项
chapter 9
10
SCI:software configration item
受控于软件配置管理的款项

## Slide 12: 配置项例子
chapter 9
11

## Slide 13: 基线定义
chapter 9
12
基线提供了软件生存期中各个开发阶段的一个特 定点, 标志开发过程一个阶段的结束,或者里程碑
一个(些)配置项形成并通过审核，即形成基线
基线修改需要按照正式的程序执行

## Slide 14: 基线例子
chapter_9
13

## Slide 15: SCCB (Software Configuration Control Board)
14
评估变更
批准变更申请
在生存期内规范变更申请流程
对变更进行反馈
与项目管理层沟通
软件配置控制委员会(SCCB)

## Slide 16: 本章要点
15
一
一
二
二
三
三
四
四
软件配置管理基本概念
软件配置管理过程
敏捷项目配置管理
案例分析

## Slide 17: 配置管理基本过程
16
5.配置状态统
计
6.配置管理计划
1.配置项标识、
跟踪
4.配置管理审计
3.基线变更管理
2.配置管理环境建立
基本过程

## Slide 18: 1、配置项标识、跟踪
chapter 9
17
将软件项目中需要进行控制的部分拆分成SCI

## Slide 19: 配置项被唯一的标识
chapter 9
18
BUPT-SPM–No–SRS-v1.0
企业：4个字符
项目：最长10个字符 分组：01-99之间 类型：最长8位数字 版本号：Vm.n

## Slide 20: 配置项的跟踪
chapter_10
19
建立配置项的对应关系，以便于进行跟踪和 版本控制.- 实现数字化管理

## Slide 21: 2、配置管理环境建立
chapter 9
20
建立配置管理库
软件配置管理库是用来存储所有基线配置项及相关文 件的等内容的系统，是在软件产品的整个生存期中建 立和维护软件产品完整性的主要手段。

## Slide 22: 受控操作
chapter 9
21
新版本
流程
Check in
评审/验证
Check out
变更控制
受控库

## Slide 23: 配置库的跟踪过程举例
22

## Slide 24: VSS版本库
23

## Slide 25: SVN版本库
24

## Slide 26
GIT
25

## Slide 27: 3、基线变更管理过程
chapter 9
26
基线修改应受到控制，这种变化要经SCCB授 权，按程序进行控制并记录基线修改的过程。

## Slide 28: 基线变更系统
chapter 9
27
配置控制
变更请求
变更评估
变更批准/拒绝
变更实现

## Slide 29: 变更请求
28
项目名称
变更申请人
提交时间
变更题目
紧急程度
变更具体内容
变更影响分析
变更确认
处理结果
签字

## Slide 30: 变更评估
29
变更评估
软 件 变 更 分 类
技 术 影 响 分 析
接 口 影 响 分 析
进 度 影 响 分 析
预 算 影 响 分 析

## Slide 31: 变更批准/拒绝
30
 |  |  |  |  | 批准/拒绝变更 |  |  |  |  |  |  |  | 
决策 |  |  | （ 若 批 准 ） 实 施变更 |  |  | （ 若 批 准 ） 验 证变更 |  |  | （若批准 ）发布、 安装变更 |  |  | （ 若 批 准 ） 版 本更新 | 

## Slide 32: 变更实现
31
变更实现
变 更 实 现
受 控 基 线 出 库
实 现 的 测 试 和 验 证
实 现 被 承 认
受 控 基 线 入 库

## Slide 33: 变更控制系统-举例
chapter_10
32

## Slide 34: 4、配置管理审计
chapter 9
33
配置管理过程审计
基线审计

## Slide 35: 5、配置状态统计
34
例如：
被批准的配置项
变更请求的数量
配置项的所有请求的变化状态
配置项所有被批准的变更实现状态
配置管理系统以及SCCB在运作中发生异常的次数 等等

## Slide 36: 6、配置管理计划大纲—举例
chapter 9
35
人员职责（确定SCCB等）
配置项定义
基线定义
版本控制（说明配置管理工具）
定义变更控制系统

## Slide 37: 本章要点
36
一
一
二
二
三
三
四
四
软件配置管理基本概念
软件配置管理过程
敏捷项目配置管理
案例分析

## Slide 38: 敏捷配置管理
敏捷的一个重要特征是持续交付，因此，配置 管理是重要的要素
敏捷需要全面配置管理
chapter_9
37

## Slide 39: 全面配置管理的基本要求
代码和编译构建产物的配置管理
应用的配置管理
环境的配置管理
chapter_9
38

## Slide 40: 代码和编译构建产物的配置管理
制定有效的分支管理策略
配置管理工具
39

## Slide 41: 制定有效的分支管理策略
基于分支的开发
基于主干的开发
40

## Slide 42: 基于分支的开发
开发都在分支上提交，并且可能有多个并行分支，直 到快要上线时甚至上线后才合并到主干
41

## Slide 43: 基于主干的开发
所有提交到主干上，提交后自动触发持续集成进行验证 和快速反馈。
持续交付更倾向使用基于主干的开发模式.
42

## Slide 44: 配置管理工具– GIT 分支管理
Master
Develop
Release
Hotfix
feature
43

## Slide 45: 本章要点
44
一
一
二
二
三
三
四
四
软件项目配置管理基本概念
软件项目配置管理过程
敏捷项目配置管理
案例分析

## Slide 46
MED案例：项目配置管理计划
chapter 9
45

## Slide 47: 小结
chapter 9
46
配置管理的基本概念
  配置项
  基线
  sccb
配置管理过程与计划
敏捷配置管理计划